## 特困人员供养设施（敬老院）一次性建设拟补助项目审核汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 机构名称 | 申报补助类别 | 建设进度 | 申请情况 |  |  |  | 核定新建（改造）床位数 | 拟审批意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 申请补贴床位数 （张） | 补贴 进度 | 申请省级资金（万元） | 申请市级资金（万元） |  |  |
| 1 | 峄城区 | 枣庄市社会福利院 | 改造提升补助 | 投入使用 | 50 | 申请剩余30% | 4.5 | 1.5 | 50 | 经现场核查，该改造项目已完工，材料手续齐全，改造指标基本达标，建议拨付补贴资金。省级应补50张*3000元/张*30%=4.5万元；市级应补50张*1000元/张*30%=1.5万元。 |
| 2 | 峄城区 | 峄城区特困人员供养服务中心 | 新建补助 | 开工建设 | 300 | 申报70%开工补助 | 210 | 63 | 300 | 经现场核查，该项目已开工，建设手续齐全，建议拨付70%补贴资金。省级应补300张*10000元/张*70%=210万元；市级应补300张*3000元/张*70%=63万元。 |
| 3 | 滕州市 | 滕州市第一敬老院 | 改造提升补助 | 投入使用 | 83 | 申请剩余30% | 7.47 | 2.49 | 83 | 经现场核查，该改造项目已完工，材料手续齐全，改造指标基本达标，建议拨付补贴资金。省级应补83张*3000元/张*30%= 7.47万元；市级应补83张*1000元/张*30%=2.49万元。 |
| 4 | 滕州市 | 滕州市第二敬老院（级索镇中心敬老院） | 改造提升补助 | 投入使用 | 100 | 申请剩余30% | 9 | 3 | 100 | 经现场核查，该改造项目已完工，材料手续齐全，改造指标基本达标，建议拨付补贴资金。省级应补100张*3000元/张*30%=9万元；市级应补100张*1000元/张*30%= 3万元。 |